CareFlow v3.0

종합 감사 보고서

통일성 · 일관성 · 응집성 · 상호관련성

3일 개발 워크플로우 + Claude 에이전트 활용 가이드

2026년 3월 26일  ·  CareFlow 개발팀

Part 1. 4기준 심층 감사 결과

전체 13개 Swift 파일 (3,624줄) + 3개 문서 파일을 4가지 기준으로 감사한 결과입니다.

| 평가 기준 | 점수 | 핵심 발견 | 주요 이슈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통일성 (Uniformity) | 9.5 / 10 | NANDA 4유형·신호등·v4.1 언어 일관 적용 | 없음 |
| 일관성 (Consistency) | 7.5 / 10 | Swift 스타일·한국어 주석 통일 | HR 파이프라인 미연결 (P1) |
| 응집성 (Cohesion) | 8.0 / 10 | 각 모듈의 단일 책임 명확 | HealthKit 서버 미동기화 (P1) |
| 상호관련성 (Inter-relatedness) | 6.5 / 10 | 전체 데이터 흐름 설계 완성 | 4개 연결 누락 (P0~P1) |

1-1. 통일성 (9.5/10) — 매우 우수

NANDA 4유형(Wellness/Risk/Actual/Collaborative)과 신호등 색상(녹색/노랑/주황/빨강)이 Swift, TypeScript, 문서 전반에 동일하게 적용되어 있습니다. v4.1 현상학적 언어("Related To")도 모든 파일에서 일관되게 사용됩니다.

1-2. 일관성 (7.5/10) — 양호 (개선 필요)

Swift 코드의 명명 규칙(camelCase/PascalCase), 한국어·영어 혼합 주석 스타일은 통일되어 있으나, 심박수 파이프라인이 미연결 상태여서 실제 HR 데이터(신뢰도 40% 기여)가 감지 엔진에 전달되지 않는 문제가 있었습니다. (v3.1에서 수정 완료)

1-3. 응집성 (8.0/10) — 우수

MotionSensorManager(센서), WatchDizzinessDetector(감지), VoiceDecibelMonitor(음성), LocationTracker(위치), DailyContextManager(맥락)가 각각 단일 책임을 명확히 유지합니다. HealthKit 데이터의 서버 동기화 누락이 유일한 약점이었습니다. (v3.1에서 수정 완료)

1-4. 상호관련성 (6.5/10 → 9.0/10으로 개선)

4개의 핵심 데이터 연결이 누락되어 있었습니다. v3.1 업데이트에서 (1) MotionSensor → Detector 실시간 파이프라인, (2) HealthKit → Watch 기저 심박수 전달, (3) VoiceMonitor → 신뢰도 계산 반영, (4) LocationTracker → 에피소드 자동 기록을 모두 연결 완료했습니다.

Part 2. 우선순위별 이슈 목록

P0 = 빌드 불가 차단 / P1 = 핵심 기능 오작동 / P2 = 품질 저하 / P3 = 장기 개선

| 등급 | 이슈 | 설명 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Xcode 프로젝트 파일 없음 | .xcodeproj / .xcworkspace 파일이 없어 Xcode에서 열 수 없음 | 새 Xcode 프로젝트 생성 후 파일 추가 |
| P0 | Info.plist 권한 키 누락 | NSLocationWhenInUseUsageDescription, NSMicrophoneUsageDescription 없음 | Info.plist에 권한 키 추가 |
| P0 | App Group 미설정 | iOS-watchOS 데이터 공유를 위한 App Group 엔타이틀먼트 없음 | Xcode Signing & Capabilities에서 App Group 추가 |
| P1 | MotionSensor → Detector 미연결 | onNewDataPoint 콜백 미설정으로 센서 데이터가 감지 엔진에 미전달 | v3.1에서 수정 완료 |
| P1 | HR 파이프라인 단절 | processNewData에 HR=0 전달 → 신뢰도 40% 손실 | v3.1에서 수정 완료 |
| P1 | VoiceMonitor → 신뢰도 미반영 | VoiceDecibelMonitor가 감지 신뢰도에 기여하지 않음 | v3.1에서 수정 완료 |
| P1 | LocationTracker 위치 미기록 | recordEpisodeAtCurrentLocation() 정의만 있고 미호출 | v3.1에서 수정 완료 |
| P1 | HealthKit → 서버 미동기화 | fetchTodayData() 결과가 서버로 전송되지 않음 | v3.1에서 수정 완료 |
| P2 | DailyContext iOS-Watch 비동기 | iPhone과 Watch의 DailyContext가 독립 운영 (양방향 동기화 없음) | v3.1에서 수정 완료 |
| P2 | CareFlowAPIClient baseURL 하드코딩 | localhost:3000 고정 — 프로덕션 배포 시 변경 필요 | .env 또는 설정 파일에서 로드하도록 수정 |
| P3 | HealthKitManager HRV 추세 미계산 | hrvTrend = "stable" 하드코딩 | 히스토리 기반 실제 추세 계산 구현 |
| P3 | Episode 최대 50건 제한 | 50건 초과 시 오래된 에피소드 삭제 (장기 데이터 손실) | CoreData 또는 서버 영구 저장으로 전환 |

Part 3. 3일 개발 워크플로우

3/29(토) 실사용 테스트를 목표로 역산한 3일 개발 계획입니다.

Day 1 (3/27, 목) — Xcode 기반 구축 + P0 해결

| 시간 | 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-10:30 | Xcode 프로젝트 생성 | iOS + watchOS 멀티타겟 프로젝트 생성 및 Swift 파일 임포트 |
| 10:30-12:00 | Info.plist 권한 설정 | NSLocation, NSMicrophone, HealthKit, WatchKit 권한 키 추가 |
| 13:00-14:30 | App Group 설정 | Signing & Capabilities에서 App Group 추가 및 UserDefaults 그룹화 |
| 14:30-16:00 | Shared 파일 타겟 연결 | Models.swift, Extensions.swift, DailyContextManager.swift 양쪽 타겟에 추가 |
| 16:00-17:30 | 첫 빌드 시도 및 에러 수정 | 빌드 에러 목록 작성 → Claude에 에러 메시지 전달 → 수정 |
| 17:30-18:00 | 시뮬레이터 실행 확인 | iPhone + Apple Watch 시뮬레이터 페어링 후 동시 실행 확인 |

Day 2 (3/28, 금) — P1 기능 검증 + 실기기 테스트

| 시간 | 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-10:30 | HealthKit 권한 플로우 확인 | 실기기에서 HealthKit 권한 요청 및 데이터 수신 확인 |
| 10:30-12:00 | 실시간 HR 파이프라인 검증 | Console 로그로 HR 수신 → Detector 전달 확인 |
| 13:00-14:30 | Watch 센서 데이터 흐름 확인 | Motion → Detector → WatchMainView 신뢰도 표시 확인 |
| 14:30-16:00 | 음성 데시벨 모니터링 테스트 | 실기기에서 마이크 권한 후 음성 레벨 표시 및 햅틱 확인 |
| 16:00-17:00 | iPhone ↔ Watch 통신 확인 | WatchConnectivity 메시지 송수신 로그 확인 |
| 17:00-18:00 | 위치 추적 + 지도 표시 확인 | iOS 위치 권한 → 자주 방문 장소 학습 → 지도 핀 표시 |

Day 3 (3/29, 토) — 58세 여성 환자 실사용 테스트

| 시간 | 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 테스트 준비 | Watch 페어링 상태 확인, 배터리 100%, HealthKit 권한 확인 |
| 09:30-10:00 | 사용자 온보딩 | "어지러워요" 버튼 위치 설명, 음성 알림 설명, 일상 기록 설명 |
| 10:00-12:00 | 오전 일상 모니터링 | 기상 후 활동 중 자동 감지 및 수동 보고 테스트 |
| 13:00-15:00 | 오후 활동 중 모니터링 | 외출/식사 후 에피소드 패턴 관찰, 장소 학습 확인 |
| 15:00-16:30 | 피드백 인터뷰 | UX 피드백 수집: 버튼 위치, 알림 타이밍, 이해도, 불편사항 |
| 16:30-18:00 | 개선사항 반영 | 피드백 기반 즉시 수정 가능한 UI/UX 조정 |

Part 4. Claude 에이전트 활용 가이드

CareFlow 개발 과정에서 Claude를 가장 효율적으로 사용하는 3가지 방법입니다.

1. 실시간 에러 잡기

| 상황 | Claude 활용 방법 |
| --- | --- |
| 에러 전달 방법 | Xcode Console 또는 빌드 에러 메시지를 그대로 복사해서 Claude에 붙여넣기 |
| 추가 맥락 포함 | "iOS 타겟입니다" / "watchOS에서만 발생합니다" / "빌드는 되는데 런타임 에러" 등 상황 설명 |
| 스택 트레이스 | Thread 1: EXC_BAD_ACCESS 같은 크래시 로그 전체를 공유 |
| 효과적인 질문 | "이 에러가 왜 나는지, 어떤 파일을 어떻게 수정해야 하는지 알려줘" |

2. 개발 문제 해결

| 상황 | Claude 활용 방법 |
| --- | --- |
| 기능 구현 요청 | "WatchConnectivity로 DailyContext를 Watch에 전달하는 코드 짜줘" |
| 코드 리뷰 | "이 함수가 메모리 누수 없이 안전한지 확인해줘" + 코드 붙여넣기 |
| 아키텍처 질문 | "MotionSensorManager와 Detector를 어떻게 연결하는 게 Best Practice야?" |
| 디버깅 전략 | "HR이 항상 0으로 오는데 어디서 문제가 생기는지 단계별로 추적해줘" |

3. 실시간 정보 연동

| 상황 | Claude 활용 방법 |
| --- | --- |
| Apple 공식 문서 | "HKAnchoredObjectQuery watchOS에서 사용하는 최신 방법 알려줘" |
| 최신 API 확인 | "SwiftUI 최신 버전에서 WKInterfaceDevice.play() deprecated됐어?" |
| 임상 근거 확인 | "메니에르 환자 심박수 변화 패턴에 대한 최신 연구 요약해줘" |
| HealthKit 스펙 | "restingHeartRate 타입의 정확한 HKUnit은 뭐야?" |

Part 5. Xcode 프로젝트 셋업 가이드

Swift 파일을 Xcode 프로젝트에 올바르게 연결하기 위한 파일-타겟 매핑 가이드입니다.

5-1. 파일별 타겟 매핑

| 파일명 | 위치 | 타겟 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Models.swift | Shared | iOS + watchOS | 전체 데이터 모델 (DizzinessEpisode, DayType 등) |
| Extensions.swift | Shared | iOS + watchOS | Color(hex:) 확장 — 양쪽 타겟 필수 |
| DailyContextManager.swift | Shared | iOS + watchOS | 일상 맥락 관리 — 양쪽에서 사용 |
| CareFlowAPIClient.swift | Shared | iOS + watchOS | API 통신 — 양쪽에서 사용 |
| CareFlowWatchApp.swift | iOS | iOS Only | iOS 앱 진입점 + 의존성 주입 |
| ContentView.swift | iOS | iOS Only | 3탭 메인 화면 (홈/일상/장소) |
| HealthKitManager.swift | iOS | iOS Only | HealthKit 데이터 수집 |
| WatchConnectivityManager.swift | iOS | iOS Only | iPhone ↔ Watch 통신 |
| LocationTracker.swift | iOS | iOS Only | 위치 추적 및 자주 방문 장소 |
| CareFlowWatchWatchApp.swift | watchOS | watchOS Only | Watch 앱 진입점 + 모듈 연결 |
| WatchMainView.swift | watchOS | watchOS Only | 워치 메인 UI (어지러워요 버튼 등) |
| WatchDizzinessDetector.swift | watchOS | watchOS Only | 실시간 어지럼증 감지 엔진 |
| MotionSensorManager.swift | watchOS | watchOS Only | 자이로·가속도 센서 수집 |
| VoiceDecibelMonitor.swift | watchOS | watchOS Only | 음성 데시벨 모니터링 |

5-2. 프로젝트 생성 순서

1. Xcode > File > New > Project > Watch App (with companion iOS app) 선택

2. Product Name: CareFlow, Organization: 본인 정보 입력

3. 기존 Swift 파일을 Finder에서 드래그 → 해당 Group에 추가

4. 각 파일 선택 후 Target Membership 패널에서 위 표 기준으로 타겟 체크

5. Shared 파일은 반드시 iOS와 watchOS 양쪽 모두 체크

6. Signing & Capabilities > Team 설정 > App Group 추가 (group.com.yourname.careflow)

7. Info.plist (iOS): NSLocationWhenInUseUsageDescription, NSMicrophoneUsageDescription 추가

8. Product > Scheme > Edit Scheme > Run > Watch App 시뮬레이터 페어링 확인